ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционной программе ООО «41 Электрическая сеть» на 2016-2018 год, за 2017 год.

Объем капитальных вложений  ООО «41 Электрическая сеть» на 2017 год составляет:

план - 1197,40 тыс.руб;

факт – 1177,26 тыс. руб;

отклонение составило -0,02014 тыс. руб.

Отклонение обусловлено оптимизацией затрат за счет проведения закупочной процедуры.

В инвестиционной программе заложены мероприятия по:

▪ поддержанию в эксплуатации оборудования, необходимого для достаточного, надежного, бесперебойного энергоснабжения потребителей;

▪ проведению мероприятий по снижению производственных издержек, в т.ч. за счет повышения эффективности работы оборудования;

▪ модернизации основных фондов;

▪ обеспечению безопасности работы оборудования.

Направления вложения инвестиций:

- техническое перевооружение, реконструкция и модернизация объектов:

- 1177,26 тыс.руб.

Вложение направлены на снижение потерь электроэнергии в электрических сетях - важнейший показатель экономичности их работы, наглядный индикатор состояния системы учета электроэнергии, эффективности деятельности энергоснабжающих организаций, а также бесперебойную работу оборудования.

Стоимость плановых работ на 2017 год сформировалась из работ 2016 года по которым из-за кризисной ситуации в стране сложилось превышение стоимостного показателя за выполненные работы утвержденные инвестпрограммой 2014-2015 года. В результате сумма превышения фактических показателей над утвержденными в инвестпрограмме 2014-2015 года была перенесена в инвестпрограмму на 2016-2018 год как недополученный доход. Фактические расходы 2017 года превышающие ранее утвержденный стоимостный показатель на 2016 год в составе инвестпрограммы на 2016-2018 год перенесены на 2017 год. Остаток денежных средств на 2017 год был скорректирован на установку высоковольтного прибора учета (далее ПУ) и реконструкцию РУ-6 кВ ТП-12.

Объем и структура финансирования Программы подлежат ежеквартальному уточнению в соответствии с учетом фактического выполнения программных мероприятий и ростом уровня цен.

Директор            				        	                         В.А. Братчук